29.91

**RADA Městské částI, Tuřanské nám. 1, 620 00 BRNO**

**ZÁPIS**

**z 4/VIII. mimořádná schůze Rady městské části Brno-Tuřany**

**konané dne 17. 12. 2018**

Přítomni dle prezenční listiny:

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; PhDr. Hana Dombrovská, členka Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady; Lenka Smutná, členka Rady

Mgr. Jiří Polák, tajemník

Omluveni:

# Program schůze Rady

Rada projednala předložený návrh programu 4/VIII. mimořádné schůze RMČ.

**Usnesení:**

Rada schvaluje program 4/VIII. mimořádné schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

# Kontrola úkolů

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo …

Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s … na provedení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele – rekonstrukce vnitřních rozvodů (splašková
a dešťová kanalizace, vodovod) v budově zdravotního střediska na ulici Holásecké. Důvodem uzavření dodatku je žádost zhotovitele o posunutí termínu odevzdání díla do 31. 1. 2019.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s … na provedení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele – rekonstrukce vnitřních rozvodů (splašková a dešťová kanalizace, vodovod) v budově zdravotního střediska na ulici Holásecké za podmínky fakturace až po schválení rozpočtového opatření v ZMČ a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: OV Termín: RMČ

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo STAVBY PLUS s.r.o.

Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se STAVBY PLUS s.r.o., na stavební úpravy přístavku haly GIGANT v areálu společnosti AGRO Brno-Tuřany při ulici Pratecké v Brně. Důvodem uzavření dodatku je zjištění víceprací i méněprací na díle, s tím související zvýšení ceny díla
o 19.973,- Kč bez DPH, tj. 24.167,- Kč vč. DPH. Celková cena díla tak bude činit 1.253.715,- Kč vč. DPH.

Rozpočtová skladba: 3639/5171

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se STAVBY PLUS s.r.o., na stavební úpravy přístavku haly GIGANT v areálu společnosti AGRO Brno-Tuřany při ulici Pratecké
v Brně a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: OV Termín: RMČ

# Různé

# Závěr

V Brně - Tuřanech 17. 12. 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Radomír Vondra Ing. Miroslav Dorazil

starosta MČ Brno-Tuřany místostarosta MČ Brno-Tuřany