29.91

RADA Městské částI, Tuřanské nám. 1, 620 00 BRNO

ZÁPIS

z 67/VII. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany

konané dne 27. 3. 2017

Přítomni dle prezenční listiny:

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; Ing. Martin Chvátal, člen Rady;  Ing. Zdeněk Oprchal, člen Rady; Ing. Michal Meluzín, člen Rady

Ing. Radka Svačinová, tajemnice úřadu

Omluveni:

# Program schůze Rady

Rada projednala předložený návrh programu 67/VII. mimořádné schůze RMČ.

Usnesení:

Rada schvaluje program 67/VII. mimořádné schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

# Kontrola úkolů

| 41/VII. | 16 | Pravidla – vydávání Listů |
| --- | --- | --- |

# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo SIDESTAV, spol. s r.o.

Rada projednala návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené se SIDESTAV, spol. s r.o., na úpravu dvoru radnice. Důvodem uzavření dodatku je zjištění víceprací na díle a s tím související zvýšení ceny díla o 346.427,- Kč vč. DPH a posunutí termínu dokončení díla do 31. 5. 2017.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené se SIDESTAV, spol. s r.o., na úpravu dvoru radnice a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: OV, OST						Termín: ihned, realizace po RO ZMČ

# Různé

# Závěr

V Brně - Tuřanech  27. 3. 2017

_________________________			                         __________________________

Radomír Vondra	                                                Ing. Miroslav Dorazil

starosta MČ Brno-Tuřany	                                    místostarosta MČ Brno-Tuřany